**Gestor de libreria**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**6/9/2021, 06:30 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se define plan de trabajo virtual apoyándonos en plataformas como Whatsapp, Meet, Devops (Azure), utilización de github. Con la opción de cambio de programa si se encuentra una mejor alternativa.

**2.**

* **Product Backlog priorizado.**

Se Asignan trabajos y tiempos de entrega a los integrantes del equipo para realizar la mejor ejecución del mismo.

* **Repositorio (GitHub)**

Se crea un repositorio Github compartido para integrar el trabajo de todos los miembros. Link (https://github.com/diegoh-c/E-5-20)

* **Gestión de configuración.**

Se utilizan las herramientas github, visual studio code, microsoft azure. Para realizar la configuración.

* **Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1.**

Se realizan historias de usuarios planteando para la ejecución del sprint 1

* **DevOps (Scrumboard y tareas).**

Se utiliza la herramienta de Microsoft Azure para realizar el scrumboard y las tareas a la cual todos los miembros del equipo ingresan para actualizar sus estados.

**3.** Falta generar más espacios de comunicación y ajustar mejor los horarios para generar mayor eficiencia a la hora de realizar las reuniones.

-TODOS

**4.** N/A

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Realizar historias usuarios modulo asignado | Cristian Rojas | 9/9/2021 |
| Realizar historias usuarios modulo asignado | Duberney Betancur | 9/9/2021 |
| Realizar historias usuarios modulo asignado | Kristian Lopez | 9/9/2021 |
| Realizar historias usuarios modulo asignado | Jorge Zapata | 9/9/2021 |
| Realizar historias usuarios modulo asignado | Diego Hincapie | 9/9/2021 |
| Configuración scrumboard, asignacion tareas | Diego Hincapie | 8/9/2021 |
| Configuración de repositorio (github) | Diego Hincapie | 7/9/2021 |

**ASISTENTES**

Diego Alejandro Hincapie (Scrum Master)

Cristian Rojas (Development Team)

Duberney Betancur (Development Team)

Jorge Zapata (Development Team)

Kristian Lopez (Development Team)